DES - Documento de Engenharia de Software

Versão: 0.3

5 de Setembro de 2017

Software de Gerenciamento ICT Lab

André Luiz Garcia

Luiz Eduardo Teixeira

EC206 - AulaLab 5 - Documento Engenharia de Software.pdf

Tabela de Revisões

| Versão | Principais Autores | Descrição da Versão | Data de Término | Aprovação e data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | André Luiz Garcia. | Introdução, Escopo e Descrição de Funcionamento. | 09/08/2017 | Marina Vilela | 14/08/2017 |
| V0.2 | André Luiz Garcia. | Métricas, EAP, Dicionário EAP, Cronograma de Atividades e Modelo Entidade Relacionamento do Banco de Dados. | 22/08/2017 | Marina Vilela | 23/08/2017 |
| V0.3 | André Luiz Garcia, Luiz Eduardo Teixeira. | Requisitos Funcionais, Diagrama de casos de uso, Fluxo de eventos de casos de uso e Requisitos não funcionais. | 05/09/2017 | Marina Vilela |  |

Índice

Tabela de Revisões	2

Índice	3

1.	Lista de Figuras	5

2.	Lista de Tabelas	6

3.	Introdução	8

3.1	Definições, Acrônimos e Abreviaturas	8

4.	Visão geral	9

4.1	Introdução	9

4.2	Escopo	9

4.3	Descrição de funcionamento	10

5.	Especificação de Requisitos	13

5.1	Requisitos Funcionais	13

5.1.1    Req.1 - Efetuar o Login do Administrador		13

5.1.2    Req.2 - Efetuar o Login do Pesquisador		13

5.1.3    Req.3 - Cadastro de Pesquisadores		13

5.1.4    Req.4 - Editar Pesquisador		13

5.1.5    Req.5 - Excluir Pesquisador		14

5.1.6    Req.6 - Listar Pesquisador		14

5.1.7    Req.7 - Efetuar Geração de Relatório (Administrador)		14

5.1.8    Req.8 - Efetuar Geração de Relatório (Pesquisador)		14

5.1.9    Req.9 - Cadastro de Departamentos		14

5.1.10    Req.10 - Editar Departamentos		15

5.1.11    Req.11 - Excluir Departamentos		15

5.1.12    Req.12 - Listar Departamentos		15

5.1.13    Req.13 - Listar Projetos		15

5.1.14    Req.14 - Cadastrar Projetos		15

5.1.15    Req.15 - Excluir Projetos		16

5.1.16    Req.16 - Editar Projetos		16

5.1.17    Req.17 - Listar Equipamentos		16

5.1.18    Req.18 - Cadastrar Equipamentos		16

5.1.19    Req.19 - Excluir Equipamentos		16

5.1.20    Req.20 - Editar Equipamentos		17

5.1.21    Req.21 - Listar Eventos		17

5.1.22    Req.22 - Cadastrar Eventos		17

5.1.23    Req.23 - Excluir Eventos		17

5.1.24    Req.24 - Editar Eventos		17

5.2	Diagrama de Casos de Uso	......18

5.2.1	Descrição dos Atores	18

5.2.2	Descrição dos Casos de Uso	19

5.3	Fluxos de Eventos de Casos de Uso	20

5.4	Requisitos Não-Funcionais	41

5.4.1	Req.25 - Utilizar Windows como sistema operacional	41

5.4.2	Req.26 - O tempo da geração de relatório não deve exceder 1 segundo	41

5.4.3     Req.27 - O sistema precisa do plug-in do JAVA para ser executado	41

5.4.3     Req.28 - O sistema irá utilizar o Git como controle de versão e repositório	41

5.4.3     Req.29 - O sistema possui interface intuitiva e amigável	41

5.4.3     Req.30 - O sistema utiliza banco de dados relacional MYSQL.	41

6.	Projeto Arquitetural	42

6.1	Diagrama de Contexto Arquitetural	42

6.2	Relacionamentos UML para Arquétipos	43

6.3	Diagrama de Pacotes	43

6.4	Instanciação dos Componentes	44

7.	Projeto de Dados	45

7.1	Modelo Entidade-Relacionamento	45

8.	Projeto Lógico	46

8.1	Diagrama de Classes	46

8.2	Diagrama de Sequência	46

9.	Qualidade de Software	47

9.1	Rastreabilidade dos Requisitos	47

9.2	Métricas	48

9.3	Testes	49

9.4	Design Patterns	49

10.	Anexos	50

10.1	Storyboarding	50

10.2	Estrutura Analítica do Projeto - EAP	51

10.3	Dicionário - EAP	52

10.4	Cronograma de Atividades	53

11.	Bibliografias de Texto	56

12.	Bibliografia de Imagens	57

# Lista de Figuras

Figura 1 - Logotipo do Laboratório.	9

Figura 2 - Exemplo de Implementação.	10

Figura 3 - Fluxograma do Software.	11

Figura 4 - Fluxograma do Software - Continuação..	12

Figura 5 - Diagrama de casos de uso..	18

Figura 6 - Diagrama de Contexto Arquitetural.	42

Figura 7 - Diagrama de Contexto Arquitetural..	42

Figura 8 -  Relacionamentos UML para Arquétipos..	43

Figura 9 - Diagrama de Pacotes..	43

Figura 10 - Instanciação dos Componentes..	44

Figura 11 - Modelo Entidade-Relacionamento.	45

Figura 12 - Diagrama de Classes.	46

Figura 13 - Diagrama de Sequência.	46

Figura 14 - Comprovação dos pontos de funções.	48

Figura 15 - Telas do Software.	50

Figura 16 - EAP.	51

Figura 17 - Cronograma.	53

Figura 18 - Cronograma-Continuação.	54

Figura 19 - Cronograma-Continuação2.	55

# Lista de Tabelas

Tabela 01 - Requisito Req.1..	13

Tabela 02 - Requisito Req.2..	13

Tabela 03 - Requisito Req.3....	13

Tabela 04 - Requisito Req.4.....	13

Tabela 05 - Requisito Req.5......	14

Tabela 06 - Requisito Req.6......	14

Tabela 07 - Requisito Req.7.....	14

Tabela 08 - Requisito Req.8.....	14

Tabela 09 - Requisito Req.9.	14

Tabela 10 - Requisito Req.10	15

Tabela 11 - Requisito Req.11.	15

Tabela 12 - Requisito Req.12.	15

Tabela 13 - Requisito Req.13.	15

Tabela 14 - Requisito Req.14.	15

Tabela 15 - Requisito Req.15.	16

Tabela 16 - Requisito Req.16.	16

Tabela 17 - Requisito Req.17.	16

Tabela 18 - Requisito Req.18..	16

Tabela 19 - Requisito Req.19..	16

Tabela 20 - Requisito Req.20..	17

Tabela 21 - Requisito Req.21..	17

Tabela 22 - Requisito Req.22.	17

Tabela 23 - Requisito Req.23..	17

Tabela 24 - Requisito Req.24..	17

Tabela 25 - Fluxo de Eventos - Login do Administrador..	20

Tabela 26 - Fluxo de Eventos - Cadastro dos Pesquisadores..	21

Tabela 27 - Fluxo de Eventos - Editar Pesquisadores..	22

Tabela 28 - Fluxo de Eventos - Remover Pesquisadores..	23

Tabela 29 - Fluxo de Eventos - Listar Pesquisadores..	24

Tabela 30 - Gerar Relatório do Sistema (Administrador)..	24

Tabela 31 - Fluxo de Eventos - Cadastro de departamento..	25

Tabela 32 - Fluxo de Eventos - Editar departamento..	26

Tabela 33 - Fluxo de Eventos - Remover departamento..	27

Tabela 34 - Fluxo de Eventos - Listar departamento..	27

Tabela 35 - Fluxo de Eventos - Login do Pesquisador..	28

Tabela 36 - Fluxo de Eventos - Listar Projetos.	29

Tabela 37 - Fluxo de Eventos - Cadastro de Projetos..	30

Tabela 38 - Fluxo de Eventos - Remover Projetos..	31

Tabela 39 - Fluxo de Eventos - Editar Projetos..	32

Tabela 40 - Gerar Relatório do Sistema (Pesquisador)..	33

Tabela 41 - Fluxo de Eventos - Listar Equipamentos..	33

Tabela 42 - Fluxo de Eventos - Cadastro Equipamentos..	34

Tabela 43 - Fluxo de Eventos - Remover Equipamentos..	35

Tabela 44 - Fluxo de Eventos - Editar Equipamentos..	36

Tabela 45 - Fluxo de Eventos - Listar Eventos..	37

Tabela 46 - Fluxo de Eventos - Cadastrar Eventos..	38

Tabela 47 - Fluxo de Eventos - Remover Eventos..	39

Tabela 48 - Fluxo de Eventos - Editar Eventos..	40

Tabela 49 - Rastreabilidade: Requisitos Funcionais em Casos de Uso..	47

Tabela 50 - Rastreabilidade: Casos de Uso em Classes..	47

Tabela 51 - Rastreabilidade: Classes em Pacotes..	47

Tabela 52 - Métricas.	48

Tabela 53 - Lançamento das Horas..	48

Tabela 54 - Dicionário da EAP..	52

# Introdução

## Definições, Acrônimos e Abreviaturas

CRUD - (acrônimo de Create, Read, Update e Delete na língua Inglesa) para as quatro operações básicas utilizadas em bases de dados relacionais ou em interface para utilizadores para criação, consulta, atualização e destruição de dados.

EAP - Estrutura Analítica de Projetos (EAP), do Inglês, Work Breakdown Structure (WBS) é um processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. É estruturada em árvore exaustiva, hierárquica (de mais geral para mais específica) orientada às entregas, fases de ciclo de vida ou por subprojetos que precisam ser feitas para completar um projeto.

# Visão geral

## Introdução

O ICT Lab foi criado em 2013 para realizar pesquisas convergentes em tecnologias da informação e comunicações. O primeiro projeto do laboratório foi a arquitetura convergente de informação Novagenesis, que é uma iniciativa de future internet desenhada do zero, combinando ingredientes chaves para novas abordagens, tais como: Internet das coisas, virtualização, funções virtuais de rede, redes centradas em conteúdo, redes centradas em serviços, arquiteturas orientadas a serviços, infraestruturas cibernéticas, dentre outros. 
Mais recentemente o laboratório expandiu seus horizontes ao incorporar estudos em outras arquiteturas de Internet do futuro, tais como XIA, RINA, etc. Também, foram inseridos vários projetos relacionados as atuais tecnologias para Internet das coisas e infraestruturas cibernéticas.

Figura 1 - Logotipo do Laboratório.

## Escopo

Este projeto consiste em desenvolver um software com a finalidade de auxiliar no gerenciamento das pessoas, projetos e demais atividades que se desenvolvem no laboratório. O software será desenvolvido em linguagem orientada a objetos - Java - e terá conexão com um banco de dados local, desenvolvido em MYSQL. Ele possuirá cinco CRUD's, sendo eles departamentos, projetos, pesquisadores, equipamentos e eventos, que serão explicitados na figura 2 a seguir.

Figura 2 - Exemplo da implementação.

## Descrição de funcionamento

O software irá funcionar através da navegação entre os campos que ficará localizada na parte superior da janela. As opções poderão ser escolhidas de acordo com a opção atual do usuário, podendo ser alterada, como está representada no fluxograma abaixo.

Figura 3 - Fluxograma do Software.

Figura 4 - Fluxograma do Software - Continuação.

# Especificação de Requisitos

## Requisitos Funcionais

### Req.1 - Efetuar o Login do Administrador

| Detalhamento | O administrador deve possuir os seguintes dados: - Login; - Senha. |
| --- | --- |
| Observação | Nome de usuário e senha deve conter no banco de dados para autorização e identificação de quem está logado. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 01 - Requisito Req.1.

### Req.2 - Efetuar o Login do Pesquisador

| Detalhamento | Cada pesquisador deve possuir os seguintes dados: - Login; - Senha. |
| --- | --- |
| Observação | O login e a senha serão validados caso ambos os campos já estejam cadastrados no banco de dados pelo administrador. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 02 - Requisito Req.2.

### Req.3 - Cadastro de Pesquisadores

| Detalhamento | Deve conter campos para nome do pesquisador, e-mail, biografia, Lattes, LinkedIN, login e senha a serem salvos no banco de dados. |
| --- | --- |
| Observação | Permitido apenas ao administrador realizar esse cadastro. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 03 - Requisito Req.3.

### Req.4 - Editar Pesquisador

| Detalhamento | Administrador pode editar os dados dos pesquisadores. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser selecionado o usuário que deseja editar e em seguida inserir novas informações. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 04 - Requisito Req.4.

### Req.5 - Excluir Pesquisador

| Detalhamento | Administrador pode excluir um pesquisador cadastrado. |
| --- | --- |
| Observação | Devem ser apresentados na tela os pesquisadores salvos no banco de dados e selecionado um para ser excluído. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 05 - Requisito Req.5.

### Req.6 - Listar Pesquisador

| Detalhamento | Administrador pode listar os pesquisadores já cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser apresentado na tela os pesquisadores salvos no banco de dados. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 06 - Requisito Req.6.

### Req.7 - Efetuar geração de relatório (Administrador)

| Detalhamento | Administrador pode gerar um arquivo.pdf com o nome de todos os pesquisadores e departamentos cadastrados. O Pesquisador pode gerar um arquivo.pdf com todos os projetos, equipamentos e eventos cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser gerado um arquivo.pdf com todas as informações requisitadas. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 07 - Requisito Req.7.

### Req.8 - Efetuar geração de relatório (Pesquisador)

| Detalhamento | Pesquisador pode gerar um arquivo.pdf com o nome de todos os pesquisadores e departamentos cadastrados. O Pesquisador pode gerar um arquivo.pdf com todos os projetos, equipamentos e eventos cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser gerado um arquivo.pdf com todas as informações requisitadas. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 08 - Requisito Req.8.

### Req.9 - Cadastro dos Departamentos

| Detalhamento | Deve conter campos para nome do departamento, descrição e responsável a serem salvos no banco de dados. |
| --- | --- |
| Observação | Permitido apenas ao administrador realizar esse cadastro. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 09 - Requisito Req.9.

### Req.10 - Editar Departamento

| Detalhamento | Administrador pode editar os dados dos departamentos. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser selecionado o departamento que deseja-se editar e em seguida inserir novas informações. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 10 - Requisito Req.10.

### Req.11 - Excluir Departamento

| Detalhamento | Administrador pode excluir um departamento cadastrado. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser apresentado na tela os departamentos salvos no banco de dados e selecionado um para ser excluído. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 11 - Requisito Req.11.

### Req.12 - Listar Departamentos

| Detalhamento | Administrador pode listar os departamentos já cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser apresentado na tela os departamentos salvos no banco de dados. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 12 - Requisito Req.12.

### Req.13 - Listar Projetos

| Detalhamento | Pesquisador pode listar os projetos já cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser apresentado na tela os projetos salvos no banco de dados. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 13 - Requisito Req.13.

### Req.14 - Cadastrar Projetos

| Detalhamento | Deve conter campos para nome do projeto, status do projeto e pesquisador responsável a serem salvos no banco de dados. |
| --- | --- |
| Observação | Permitido apenas ao pesquisador realizar esse cadastro. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 14 - Requisito Req.14.

### Req.15 - Excluir Projetos

| Detalhamento | Pesquisador pode excluir um projeto cadastrado. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser apresentado na tela os projetos salvos no banco de dados e selecionado um para ser excluído. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 15 - Requisito Req.15.

### Req.16 - Editar Projetos

| Detalhamento | Pesquisador pode editar os dados dos projetos. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser selecionado o projeto que deseja-se editar e em seguida inserir novas informações. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 16 - Requisito Req.16.

### Req.17 - Listar Equipamentos

| Detalhamento | Pesquisador pode listar os equipamentos já cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser apresentado na tela os equipamentos salvos no banco de dados. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 17 - Requisito Req.17.

### Req.18 - Cadastrar Equipamentos

| Detalhamento | Deve conter campos para nome do equipamento, descrição e número de tombo a serem salvos no banco de dados. |
| --- | --- |
| Observação | Permitido apenas ao pesquisador realizar esse cadastro. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 18 - Requisito Req.18.

### Req.19 - Excluir Equipamentos

| Detalhamento | Pesquisador pode excluir um equipamento cadastrado. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser apresentado na tela os equipamentos salvos no banco de dados e selecionado um para ser excluído. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 19 - Requisito Req.19.

### Req.20 - Editar Equipamentos

| Detalhamento | Pesquisador pode editar os dados dos equipamentos. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser selecionado o equipamentos que deseja-se editar e em seguida inserir novas informações. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 20 - Requisito Req.20.

### Req.21 - Listar Eventos

| Detalhamento | Pesquisador pode listar os eventos já cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser apresentado na tela os eventos salvos no banco de dados. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 21 - Requisito Req.21.

### Req.22 - Cadastrar Eventos

| Detalhamento | Deve conter campos para nome do eventos, data, local e responsável do evento a serem salvos no banco de dados. |
| --- | --- |
| Observação | Permitido apenas ao pesquisador realizar esse cadastro. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 22 - Requisito Req.22.

### Req.23 - Excluir Eventos

| Detalhamento | Pesquisador pode excluir um evento cadastrado. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser apresentado na tela os eventos salvos no banco de dados e selecionado um para ser excluído. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 23 - Requisito Req.23.

### Req.24 - Editar Eventos

| Detalhamento | Pesquisador pode editar os dados dos eventos. |
| --- | --- |
| Observação | Deve ser selecionado o eventos que deseja-se editar e em seguida inserir novas informações. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 24 - Requisito Req.24.

## Diagrama de Casos de Uso

Figura 5 - Diagrama de casos de uso.

### Descrição dos Atores

A1 - Administrador

O Administrador tem acesso à as funcionalidades de Cadastrar Departamentos, Editar Departamento, Listar Departamentos, Excluir Departamentos, Cadastrar Pesquisadores, Editar Pesquisadores, Listar Pesquisadores, Excluir Pesquisadores e Gerar Relatório do Sistema.

A2 - Pesquisador

O Pesquisador tem acesso à as funcionalidades de Cadastrar Projetos, Editar Projetos, Listar Projetos, Excluir Projetos, Cadastrar Equipamentos, Editar Equipamentos, Listar Equipamentos, Excluir Equipamentos, Cadastrar Eventos, Editar Eventos, Listar Eventos, Excluir Eventos e Gerar Relatório do Sistema.

A3 – Banco de Dados

O banco de dados será mantenedor dos dados utilizados no software pelo gerenciamento.

### Descrição dos Casos de Uso

CaU1 - Login Administrador

Este caso de uso tem como objetivo realizar o login do Administrador a fim

manipular os dados do sistema. Ele é composto pelas funcionalidades de cadastrar, listar, editar, excluir e gerar relatórios do sistema.

CaU2 - Login Pesquisador

Este caso de uso tem como objetivo realizar o login do Pesquisador a fim

manipularem os dados do sistema. Ele é composto pelas funcionalidades de cadastrar, listar, editar, excluir e gerar relatórios do sistema.

CaU3 – Relatório Administrador

Este caso de uso tem como objetivo realizar o a geração de relatório do Administrador a fim

de gerar um relatório detalhado de dados.

CaU4 – Relatório Pesquisador

Este caso de uso tem como objetivo realizar o a geração de relatório do Pesquisador a fim

de gerar um relatório detalhado de dados.

CaU5 – Gerenciar Projetos

Este caso de uso tem como objetivo realizar gerenciamento de projetos e só pode ser feito pelo pesquisador

CaU6 – Gerenciar Equipamentos

Este caso de uso tem como objetivo realizar gerenciamento de equipamentos e só pode ser feito pelo pesquisador.

CaU7 – Gerenciar Eventos

Este caso de uso tem como objetivo realizar gerenciamento de eventos e só pode ser feito pelo pesquisador.

CaU8 – Gerenciar Pesquisadores

Este caso de uso tem como objetivo realizar gerenciamento de pesquisadores e só pode ser feito pelo administrador.

CaU9 – Gerenciar Departamento

Este caso de uso tem como objetivo realizar gerenciamento de departamentos e só pode ser feito pelo administrador.

CaU10 - Gerenciamento

Este caso de uso tem como objetivo gerenciar as funcionalidades de cadastrar, listar, editar e excluir Departamentos, Pesquisadores, Projetos, Equipamentos e Eventos. O Pesquisador pode gerenciar os projetos, equipamentos e eventos. O Administrador pode gerenciar os departamentos e os pesquisadores.

## Fluxos de Eventos de Casos de Uso

### Login do Administrador

Tabela 25 - Fluxo de Eventos - Login do Administrador.

### Cadastro dos Pesquisadores

Tabela 26 - Fluxo de Eventos - Cadastro dos Pesquisadores.

### Editar Pesquisadores

Tabela 27 - Fluxo de Eventos - Editar Pesquisadores.

### Remover Pesquisadores

Tabela 28 - Fluxo de Eventos - Remover Pesquisadores.

### Listar Pesquisadores

Tabela 29 - Fluxo de Eventos - Listar Pesquisadores.

### Gerar Relatório do Sistema (Administrador)

Tabela 30 - Fluxo de Eventos - Gerar relatório do sistema.

### Cadastro Departamentos

Tabela 31 - Fluxo de Eventos - Cadastro de departamento.

### Editar Departamentos

Tabela 32 - Fluxo de Eventos - Editar departamento.

### Remover Departamento

Tabela 33 - Fluxo de Eventos - Remover departamento.

### Listar Departamento

Tabela 34 - Fluxo de Eventos - Listar departamento.

### Login Pesquisador

Tabela 35 - Fluxo de Eventos - Login do Pesquisador.

### Listar Projetos

Tabela 36 - Fluxo de Eventos - Listar Projetos.

### Cadastro Projetos

Tabela 37 - Fluxo de Eventos - Cadastro de Projetos.

### Remover Projetos

Tabela 38 - Fluxo de Eventos - Remover Projetos.

### Editar Projetos

Tabela 39 - Fluxo de Eventos - Editar Projetos.

### Gerar Relatório do Sistema (Pesquisador)

Tabela 40 - Fluxo de Eventos - Gerar relatório do sistema.

### Listar Equipamentos

Tabela 41 - Fluxo de Eventos - Listar Equipamentos.

### Cadastro Equipamentos

Tabela 42 - Fluxo de Eventos - Cadastro Equipamentos.

### Remover Equipamentos

Tabela 43 - Fluxo de Eventos - Remover Equipamentos.

### Editar Equipamento

Tabela 44 - Fluxo de Eventos - Editar Equipamentos.

### Listar Eventos

Tabela 45 - Fluxo de Eventos - Listar Eventos.

### Cadastro Eventos

Tabela 46 - Fluxo de Eventos - Cadastrar Eventos.

### Remover Eventos

Tabela 47 - Fluxo de Eventos - Remover Eventos.

### Editar Eventos

Tabela 48 - Fluxo de Eventos - Editar Eventos.

## Requisitos Não-Funcionais

### Req. 25 - Utilizar Windows como sistema operacional

Será utilizado um sistema operacional Windows.

### Req. 26 - O tempo da geração de relatório não deve exceder 1 segundo.

#### Este requisito deve ser validado somente se o sistema estiver ocioso e possua um número de registro menor que um milhão de clientes.

### Req. 27 – O sistema precisa do plug-in do JAVA para ser executado.

#### Este requisito deve ser validado no sistema operacional para o correto funcionamento do software.

### Req. 28 – O sistema irá utilizar o Git como controle de versão e repositório.

#### Este requisito deve ser validado no github, o qual utiliza o git como controle de versionamento.

### Req. 29 – O sistema possui interface intuitiva e amigável.

#### Este requisito é de alta prioridade na experiência de utilização do software.

### Req. 30 – O sistema utiliza banco de dados relacional MYSQL.

#### Este requisito deve ser validado na utilização do software, onde o software salva e lê dados no banco de dados.

# Projeto Arquitetural

## Diagrama de Contexto Arquitetural

Figura 6 - Diagrama de Contexto Arquitetural.

Figura 7 - Diagrama de Contexto Arquitetural.

## Relacionamentos UML para Arquétipos

Figura 8 - Relacionamentos UML para Arquétipos.

## Diagrama de Pacotes

Figura 9 - Diagrama de Pacotes.

## Instanciação dos Componentes

Figura 10 - Instanciação dos Componentes.

# Projeto de Dados

## Modelo Entidade-Relacionamento

Figura 11 - Modelo Entidade-Relacionamento.

# Projeto Lógico

## Diagrama de Classes

Figura 12 - Diagrama de Classes.

## Diagrama de Sequência

Figura 13 - Diagrama de Sequência.

# Qualidade de Software

## Rastreabilidade dos Requisitos

9.1.1.	Requisitos Funcionais em Casos de Uso

|  | <CU1> | <CU2> | <CU3> | ... | <CUN> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF1 |  |  |  |  |  |
| RF2 |  |  |  |  |  |
| RF3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| RFN |  |  |  |  |  |

Tabela 49 - Rastreabilidade: Requisitos Funcionais em Casos de Uso.

9.1.2.	Casos de Uso em Classes

|  | <Classe1> | <Classe2> | <Classe3> | ... | <ClasseN> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <CU1> |  |  |  |  |  |
| <CU2> |  |  |  |  |  |
| <CU3> |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| <CUN> |  |  |  |  |  |

Tabela 50 - Rastreabilidade: Casos de Uso em Classes.

9.1.3.	Classes em Pacotes

|  | <Pacote1> | <Pacote2> | <Pacote3> | ... | <PacoteN> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <Classe1> |  |  |  |  |  |
| <Classe2> |  |  |  |  |  |
| <Classe3> |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| <ClasseN> |  |  |  |  |  |

Tabela 51 - Rastreabilidade: Classes em Pacotes.

## Métricas

Ao longo do projeto são coletadas três medidas, sendo duas estimativas e uma real. As estimativas são de Ponto de Função (PF) e Ad Hoc. A medida Ad hoc considera a percepção da equipe de quantas horas serão consumidas para o projeto, do início ao término, incluindo as horas de todo o time. Incluir as horas dedicadas ao projeto durante as aulas de laboratório, durante as reuniões do time e nos trabalhos individuais. Os valores de fechamento devem ser os valores de PF e Ad hoc da 3ª medida e o valor real conforme o total coletado na tabela de valores reais semanais.

|  | 1ª medida | 2ª medida | 3ª medida | Fechamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF | 210h | 210h |  |  |
| Ad hoc | 179h |  |  |  |

Tabela 52 - Métricas.

Lançamento semanal das horas reais consumidas com o projeto.

| Semana | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas consumidas | 0h | 5h | 10h | 17h | 9h | 11h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 53 - Lançamento das Horas.

Figura 14 - Comprovação dos pontos de funções.

## Testes

Ao longo da disciplina de EC206 são elaborados e aplicados vários casos de testes para o projeto em desenvolvimento. Estes casos de testes e seus respectivos resultados deverão ser adicionados nesta seção.

## Design Patterns

Na codificação do sistema, tem que ter pelo menos um padrão de projeto inserido, adicionar ao documento o padrão escolhido e explicar como foi aplicado ao projeto.

# Anexos

## Storyboarding

Figura 15 - Telas do Software.

## Estrutura Analítica do Projeto - EAP

Figura 16 - EAP.

## Dicionário - EAP

| 1.1.1.1 Introdução | Descrição: Ideia geral do projeto. |
| --- | --- |
| 1.1.1.2 Escopo | Descrição: Resumo de como será feito e trabalhado com o projeto. |
| 1.1.1.3 Descrição de funcionamento | Descrição: Descreve como o projeto irá funcionar. |
| 1.1.2.1 Requisitos Funcionais | Descrição: Apresenta os requisitos específicos necessários para o funcionamento do software. |
| 1.1.2.2 Diagrama de Casos de Uso | Descrição: Diagrama elaborado com o software Astah que demonstra todas as ações do usuário. |
| 1.1.2.3 Fluxo de Eventos de Casos de Uso | Descrição: Tabela desenvolvida com o software Word que mostra todos os caminhos das ações do usuário. |
| 1.1.2.4 Requisitos Não funcionais | Descrição: Apresenta os requisitos que não são funcionalidades especificas do software. |
| 1.1.3.1 Diagrama de Contexto Arquitetural | Descrição:É formado por fluxo de dados que exemplificam as conexões entre o sistema e seus periféricos. |
| 1.1.3.2 Relacionamento UML para Arquétipos | Descrição: Descreve todas as partes do sistema. |
| 1.1.3.3 Diagrama de Pacotes | Descrição: Utilizado para demonstrar a arquitetura do sistema mostrando o agrupamento de suas classes. |
| 1.1.3.4 Instanciação dos Componentes | Descrição: Concretização dos componentes. |
| 1.1.4.1 Modelo Entidade-Relacionamento | Descrição: Ilustração de todas as tabelas do software envolvidas no banco de dados. |
| 1.1.5.1 Diagrama de Classes | Descrição: Diagrama elaborado com o software Astah que mostra as classes utilizadas no software. |
| 1.1.5.2 Diagrama de Sequência | Descrição: Diagrama elaborado com o software Astah que apresenta a sequencia de funcionalidade do software. |
| 1.1.5.3 Diagrama de Pacotes | Descrição: Diagrama elaborado com o software Astah que representa os pacotes MVC do sistema. |
| 1.1.5.4 Diagrama de Atividades | Descrição: Diagrama elaborado com o software Astah que mostra as atividades que o usuário tem pra executar. |
| 1.1.6.1 Rastreabilidade dos Requisitos | Descrição: Tem por objetivo manter a qualidade do sistema, para saber de onde surgiu algum problema e quais partes serão impactadas. |
| 1.1.6.2 Métricas | Descrição: Indicador de qualidade de um software. |
| 1.1.6.3 Testes | Descrição: Tem objetivo de fornecer informações sobre a qualidade do software. |
| 1.1.6.4 Design Patterns | Descrição: Solução geral para um problema que ocorre com frequência dentro de um determinado contexto. |
| 1.1.7.1 Estrutura Analítica do Projeto - EAP | Descrição: Ilustração do escopo do projeto. |
| 1.1.7.2 Cronograma de Atividades | Descrição: Mostra o cronograma envolvendo o projeto. |
| 1.1.7.3 StoryBoarding | Descrição: Imagens com o objetivo de pré-visualizar as telas do software. |
| 1.2.3.1 Departamento | Descrição: Desenvolvimento do CRUD do departamento. |
| 1.2.3.2 Pesquisadores | Descrição: Desenvolvimento do CRUD do pesquisador. |
| 1.2.3.3 Eventos | Descrição: Desenvolvimento do CRUD do evento. |
| 1.2.3.4 Equipamentos | Descrição: Desenvolvimento do CRUD do equipamento. |
| 1.2.3.5 Projetos | Descrição: Desenvolvimento do CRUD do projeto. |

Tabela 54 - Dicionário da EAP.

## Cronograma de Atividades

Figura 17 - Cronograma.

Figura 18 - Cronograma-Continuação.

Figura 19 - Cronograma-Continuação2.

# Bibliografias de Texto

Engenharia de Software. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em:. https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_software. Acesso em: 22/08/2017.

Padrão de Projeto de Software. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em:. https://pt.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%A3o_de_projeto_de_software. Acesso em: 22/08/2017.

Engenharia de Requisitos. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em:. https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_requisitos . Acesso em: 22/08/2017.

UML. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em:. https://pt.wikipedia.org/wiki/UML . Acesso em: 22/08/2017.

Caso de Uso. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em:. https://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso . Acesso em: 22/08/2017.

# Bibliografia de Imagens